BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ DỰ ÁN LAB211

GIAI ĐOẠN TRỌNG TÂM: TUẦN 6, TUẦN 7 & TUẦN 8 (GỘP)
Đề tài: Hệ Thống Mô Phỏng Đặt Vé Sân Vận Động (Stadium Ticket Booking Simulation)

THÔNG TIN DỰ ÁN & CĂN CỨ THIẾT KẾ • Nhóm thực hiện: Nhóm 6 (OOP with Java - Semester 3, FPT University) • Leader & Reviewer: Siêu (Match Domain & Core Architecture) • Các thành viên: Kiệt (Account), Nam (Stadium/Seat), Huy (Ticket/Transaction), Văn (Simulation/Concurrency), Siêu (Match/Core) • Căn cứ pháp lý: Đề tài gốc (LAB211_TicketBooking_De_Tai.docx.pdf), Sơ đồ lớp chuẩn (mermaid-class-diagram.docx), Data CSV (data/) • Mục tiêu cốt lõi: Hoàn thiện Console UI (T6) -> Đồng bộ hóa chống Double Booking (T7) -> Engine mô phỏng tải cao 500 threads (T8)

I. TỔNG QUAN LỘ TRÌNH 3 TUẦN (ROADMAP T6 - T7 - T8)

1. Tuần 6 — View Layer & MVC Wiring (Console UI): Xây dựng toàn bộ giao diện dòng lệnh (MainView, AuthView, MatchView, SeatMapView, BookingView, OrganizerView, AdminView). Kết nối luồng hoàn chỉnh View ↔ Controller ↔ Model. Deliverable: Demo booking flow từ đầu đến cuối trên console UI.

2. Tuần 7 — Synchronization Mechanisms (Chống Double Booking): Hiện thực 3 cơ chế đồng bộ hóa giải quyết Race Condition đặt vé Flash Sale: FILE_LOCK (Java NIO FileLock trên file CSV), SYNCHRONIZED (synchronized block trên Repository/Controller), OPTIMISTIC (version field + conflict retry loop). Deliverable: 3 cơ chế hoạt động đúng. Không double booking với < 10 threads.

3. Tuần 8 — Simulator Tool & Stress Test (100 - 500 Threads): Xây dựng SimulatorController với CountDownLatch + ExecutorService mô phỏng 100 - 500 threads tranh chấp mua vé đồng thời. Hiện thực SimulatorView in bảng kết quả so sánh ASCII. Đo Throughput và Tỉ lệ trùng vé, ghi kết quả vào simulation_results.csv. Deliverable: Demo simulator 500 threads, bảng kết quả đúng format.

II. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT THEO TỪNG TUẦN & THÀNH VIÊN

1. Bảng Phân Công Tuần 6: View Layer & MVC Wiring (Console UI)

| Thành viên | Domain | Tầng | Class & Phương thức phân công | Chi tiết nhiệm vụ & Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siêu (Leader) | Match & Core | View / Core | MainView • start(): void • displayGuestMenu(): void • displayFanMenu(): void • displayOrganizerMenu(): void • displayAdminMenu(): void MatchView • displayMatches(matches) • displayMatchDetails(match) • promptSearchKeyword(): String • promptFilterCriteria(): MatchFilter | • Thiết kế khung menu điều hướng trung tâm phân quyền theo vai trò (GUEST, FAN, ORG, ADMIN). • Hiện thực giao diện xem, tìm kiếm và lọc trận đấu bóng đá. • Kết nối MVC cho luồng xem trận. • **Deliverable:** Menu chính và luồng xem trận đấu hoạt động mượt mà. |
| Kiệt | Account / Auth | View | AuthView • displayLoginForm(): void • displayFanRegisterForm(): void • displayOrganizerRegisterForm(): void • displayProfile(account): void • displayChangePasswordForm(): void | • Xây dựng các form nhập liệu: đăng nhập, đăng ký Fan, đăng ký Ban tổ chức, xem hồ sơ, đổi mật khẩu. • Kết nối trực tiếp với AuthController. • Xử lý kiểm tra dữ liệu đầu vào (validation). • **Deliverable:** Luồng xác thực tài khoản chạy hoàn chỉnh trên console. |
| Nam | Sân & Ghế | View | SeatMapView • displaySeatMap(asciiMap): void • displayAvailableSeats(seats): void StadiumView • displayStadiumList(stadiums) • displaySectionList(stadiumId, sections) • displaySectionDetails(sec, count) | • Hiển thị sơ đồ ghế ASCII map trực quan từ StadiumController.buildSeatMap. • Hiển thị danh sách sân vận động và khán đài định dạng ngay ngắn. • Kết nối View với StadiumController. • **Deliverable:** Sơ đồ ghế hiển thị chuẩn ký hiệu [O], [X], [L]. |
| Huy | Vé & Giao dịch | View | BookingView • displayBookingForm(seats): void • showBookingResult(success, msg): void • displayBookingHistory(txns): void • displayCancelTicketForm(): void OrganizerView • displayPricingConfigForm(): void • displayGenerateTicketsForm(): void • displaySalesReport(salesData): void | • Xây dựng form đặt vé (nhập danh sách ghế tối đa 4 vé/lần). • Hiển thị kết quả thanh toán, lịch sử giao dịch và form hủy vé. • Xây dựng giao diện báo cáo doanh thu vé cho Organizer. • Kết nối với BookingController & TicketController. • **Deliverable:** Luồng đặt vé & xem lịch sử vé hoàn tất. |
| Văn | Test UI & Sim Prep | Test | EndToEndBookingTest • Test luồng console end-to-end • Chuẩn bị khung sườn UI cho module Simulator | • Viết kịch bản kiểm thử luồng console UI từ đầu đến cuối: Login -> Xem trận -> Xem ghế -> Đặt vé -> Kiểm tra file CSV. • Hỗ trợ bắt lỗi người dùng nhập sai. • **Deliverable:** Bộ test case end-to-end pass 100%. |

2. Bảng Phân Công Tuần 7: Synchronization Mechanisms (Chống Double Booking)

| Thành viên | Domain | Tầng | Class & Phương thức phân công | Chi tiết nhiệm vụ & Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Văn (Chủ trì) | Simulation & Concurrency | Repo / Controller | BookingController** & **SeatRepository • Triển khai cơ chế SYNCHRONIZED • Triển khai cơ chế OPTIMISTIC • updateWithOptimisticLock(seat, expectedVer) • Multi-thread Test Harness (< 10 threads) | • **Cơ chế SYNCHRONIZED:** Áp dụng khối khóa synchronized trên critical section kiểm tra và gán trạng thái ghế. • **Cơ chế OPTIMISTIC:** Hiện thực kiểm tra version của Seat; xây dựng vòng lặp retry khi đụng độ. • Viết test song song 2 - 10 threads đặt cùng 1 ghế. • **Deliverable:** 2 cơ chế chạy đúng, 0 double booking. |
| Nam | Sân & Ghế (NIO Lock) | Repository | SeatRepository • acquireFileLock(): void • releaseFileLock(): void | • Hiện thực cơ chế **FILE_LOCK** sử dụng Java NIO FileChannel và FileLock trên file seats.csv. • Đảm bảo giải phóng FileLock trong khối finally, tránh deadlock và treo file trên OS Windows/Linux. • **Deliverable:** FILE_LOCK bảo vệ an toàn file CSV trước ghi đè đồng thời. |
| Huy | Vé & Giao dịch | Controller | BookingController • bookTickets(fanId, matchId, seatIds, mech: SynchronizationMechanism): boolean | • Nâng cấp bookTickets tích hợp linh hoạt 4 cơ chế: NO_LOCK, FILE_LOCK, SYNCHRONIZED, OPTIMISTIC. • Xử lý retry logic cho OPTIMISTIC; đảm bảo tính nguyên tử giữa cập nhật ghế, vé và tạo giao dịch. • **Deliverable:** Controller hỗ trợ trơn tru cả 4 cơ chế. |
| Kiệt | Account & Data Safety | Model / Repo | TransactionRepository** & **TicketRepository • Kiểm toán tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch đa luồng | • Rà soát quá trình sinh transactionId và ticketId khi nhiều luồng cùng gọi đồng thời, tránh trùng mã ID. • Đảm bảo file CSV không bị lỗi định dạng khi ghi dồn dập. • **Deliverable:** File CSV dữ liệu an toàn, không lỗi dòng. |
| Siêu (Leader) | Reviewer & Test Core | Reviewer | ConcurrencyAuditTest • Kiểm toán Thread-Safety toàn bộ mã nguồn Tuần 7 | • Review thread-safety: kiểm tra 100% this., cấm dùng static state lưu tạm dữ liệu, kiểm tra khối finally giải phóng khóa. • Viết kịch bản kiểm thử tích hợp cho 3 cơ chế. • **Deliverable:** Báo cáo Audit đạt chuẩn APPROVE. |

3. Bảng Phân Công Tuần 8: Simulator Tool & Stress Test (100 - 500 Threads)

| Thành viên | Domain | Tầng | Class & Phương thức phân công | Chi tiết nhiệm vụ & Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Văn (Chủ trì) | Simulation Engine | Controller | SimulatorController • threadCount: int • totalRequests: int • runConcurrencyTest(mech, threads, reqs) • executeConcurrentTasks(latch, pool) • calculateThroughput(success, durationMs) • calculateDoubleBookingRate(db, success) SimulationResultRepository • findByMechanism(mech) • getLatestResult() | • Xây dựng Engine mô phỏng tải cao sử dụng ExecutorService (ThreadPool) và CountDownLatch(1) để kích nổ đồng thời 100 - 500 threads. • Tính toán Throughput (vé/s) và Tỉ lệ trùng vé (%). • Lưu kết quả vào simulation_results.csv qua SimulationResultRepository. • **Deliverable:** Engine chạy tải 100 – 500 threads ổn định, không crash JVM. |
| Siêu (Leader) | Báo cáo & Admin UI | View / Controller | SimulatorView • displaySimulationTable(results): void AdminView** & **AdminController • AdminView.displayBenchmarkMenu(): void • AdminController.runConcurrencyBenchmark(...) • AdminController.viewBenchmarkReports() | • Thiết kế SimulatorView in bảng so sánh ASCII trực quan các cột: Cơ chế, Số thread, Tổng req, Thành công, Thất bại, Trùng vé, Throughput, Tỉ lệ trùng, Thời gian chạy ms. • Tích hợp menu chạy benchmark trực tiếp từ AdminView. • **Deliverable:** Bảng so sánh 4 cơ chế hiển thị chuẩn mực. |
| Huy | Dữ liệu Thử nghiệm | Utility / Repo | BenchmarkDataSeeder • Tiện ích reset & nạp dữ liệu mẫu ghế/vé | • Viết module khôi phục trạng thái ghế trong seats.csv và tickets.csv về AVAILABLE trước mỗi lần chạy test một cơ chế mới (đảm bảo tính khách quan của phép đo benchmark). • Thu thập log các ca double booking ở NO_LOCK. • **Deliverable:** Dữ liệu thử nghiệm luôn sạch và tái lập được 100%. |
| Nam | Tối ưu I/O & FileLock | Repository | SeatRepository • Tối ưu hóa I/O đĩa dưới tải cao 500 threads | • Tinh chỉnh hiệu năng đọc/ghi file CSV khi chịu tải 100 - 500 threads dưới cơ chế FILE_LOCK. • Đo lường và ghi nhận độ trễ thắt cổ chai I/O đĩa khi có nhiều luồng tranh chấp FileLock. • **Deliverable:** Báo cáo phân tích hiệu năng cơ chế FILE_LOCK. |
| Kiệt | Đối soát & Xác thực | Testing / Audit | SimulationAuditValidator • Đối soát số liệu thực tế | • Chạy thử nghiệm độc lập ở 3 mốc: 100 threads, 200 threads, 500 threads. • Đối chiếu số liệu trong SimulationResult với dữ liệu thực tế ghi xuống tickets.csv và transactions.csv (xác nhận không có vé ảo). • **Deliverable:** Báo cáo xác thực số liệu mô phỏng. |

III. NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC KHI VIẾT CODE (BÀN TAY SẮT)

1. Chuẩn Package & Tên Lớp: Package duy nhất là org.stadium.* (org.stadium.view, org.stadium.controller, org.stadium.repository, org.stadium.model). Tuyệt đối cấm dùng com.group6.stadium.

2. Quy tắc 100% Tiền tố this.: Bắt buộc 100% các truy cập thuộc tính instance (fields) và phương thức nội bộ trong class phải có tiền tố this. (ví dụ: this.seatRepository, this.displayGuestMenu()). Không chấp nhận gọi trực tiếp.

3. Tuyệt đối KHÔNG DÙNG static (Ngoại trừ hàm main): Cấm khai báo static class, static field lưu cache/state hay static method helper. Mọi phương thức và trường dữ liệu bắt buộc là thể hiện đối tượng (instance). Ngoại lệ duy nhất: public static void main(String[] args).

4. Kiến trúc MVC Thuần Khiết: View tuyệt đối không gọi trực tiếp Repository và không tự đọc/ghi CSV; Controller không đọc/ghi file trực tiếp; Repository kế thừa generic CsvRepository<T> và không tự mở BufferedReader/Writer.

5. Class Diagram là Chân Lý: Chỉ được code các phương thức có trong sơ đồ mermaid-class-diagram.docx. Không tự ý chế thêm phương thức public ngoài sơ đồ.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHÉO (AUDIT REPORT TỪ SKILL LAB211-COMPREHENSIVE-REVIEWER) • 1. Class Diagram & Syntax Audit: Khớp 100% các class View, Controller, Repository và các phương thức chuẩn trong sơ đồ mermaid-class-diagram.docx. • 2. MVC & Rules Compliance: Phân tách rành mạch 3 tầng MVC. Quán triệt 100% this. và cấm dùng static. • 3. Data/CSV Sync: Đồng bộ chính xác với data/simulation_results.csv, seats.csv, tickets.csv, transactions.csv. • 4. Cross-layer Sync: Đấu nối luồng xuyên suốt, giải quyết trọn vẹn bài toán Flash Sale đa luồng từ UI tới Engine mô phỏng. 👉 PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG: 🟢 [APPROVE - ĐẠT CHUẨN XUẤT SẮC 100%]