BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TUẦN 7

CƠ CHẾ ĐỒNG BỘ HÓA & CHỐNG DOUBLE BOOKING (FLASH SALE)
Đề tài: Hệ Thống Mô Phỏng Đặt Vé Sân Vận Động (Stadium Ticket Booking Simulation)

THÔNG TIN DỰ ÁN & CĂN CỨ THIẾT KẾ • Nhóm thực hiện: Nhóm 6 (OOP with Java - Semester 3, FPT University) • Leader & Reviewer: Siêu (Trận đấu & Kiến trúc Core) • Các thành viên: Kiệt (Account), Nam (Sân & Ghế), Huy (Vé & Giao dịch), Văn (Simulation & Concurrency), Siêu (Match & Core) • Căn cứ pháp lý: Đề tài gốc (LAB211_TicketBooking_De_Tai.docx.pdf), Sơ đồ lớp chuẩn (mermaid-class-diagram.docx), Data CSV (data/) • Trọng tâm tuần: Hiện thực 3 cơ chế đồng bộ hóa (FILE_LOCK, SYNCHRONIZED, OPTIMISTIC) giải quyết Race Condition

I. MỤC TIÊU VÀ DELIVERABLE TUẦN 7

• Mục tiêu kỹ thuật: Hiện thực 3 cơ chế đồng bộ hóa giải quyết bài toán chống Double Booking: FILE_LOCK (Java NIO FileLock trên file seats.csv), SYNCHRONIZED (synchronized block bảo vệ critical section), OPTIMISTIC (version field trong Seat + conflict retry loop trong BookingController).

• Deliverable Tuần 7: 3 cơ chế hoạt động đúng. Không xảy ra tình trạng double booking khi chạy thử nghiệm đồng thời với < 10 threads thủ công.

II. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN

| Thành viên | Domain | Tầng | Class & Phương thức phân công | Chi tiết nhiệm vụ & Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Văn (Chủ trì) | Simulation & Concurrency | Repo / Controller | BookingController** & **SeatRepository • Triển khai cơ chế SYNCHRONIZED • Triển khai cơ chế OPTIMISTIC • updateWithOptimisticLock(seat, expectedVer) • Multi-thread Test Harness (< 10 threads) | • **Cơ chế SYNCHRONIZED:** Áp dụng khối khóa synchronized trên critical section kiểm tra và gán trạng thái ghế. • **Cơ chế OPTIMISTIC:** Hiện thực kiểm tra version của Seat; xây dựng vòng lặp retry khi đụng độ. • Viết test song song 2 - 10 threads đặt cùng 1 ghế. • **Deliverable:** 2 cơ chế chạy đúng, 0 double booking. |
| Nam | Sân & Ghế (NIO Lock) | Repository | SeatRepository • acquireFileLock(): void • releaseFileLock(): void | • Hiện thực cơ chế **FILE_LOCK** sử dụng Java NIO FileChannel và FileLock trên file seats.csv. • Đảm bảo giải phóng FileLock trong khối finally, tránh deadlock và treo file trên OS Windows/Linux. • **Deliverable:** FILE_LOCK bảo vệ an toàn file CSV trước ghi đè đồng thời. |
| Huy | Vé & Giao dịch | Controller | BookingController • bookTickets(fanId, matchId, seatIds, mech: SynchronizationMechanism): boolean | • Nâng cấp bookTickets tích hợp linh hoạt 4 cơ chế: NO_LOCK, FILE_LOCK, SYNCHRONIZED, OPTIMISTIC. • Xử lý retry logic cho OPTIMISTIC; đảm bảo tính nguyên tử giữa cập nhật ghế, vé và tạo giao dịch. • **Deliverable:** Controller hỗ trợ trơn tru cả 4 cơ chế. |
| Kiệt | Account & Data Safety | Model / Repo | TransactionRepository** & **TicketRepository • Kiểm toán tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch đa luồng | • Rà soát quá trình sinh transactionId và ticketId khi nhiều luồng cùng gọi đồng thời, tránh trùng mã ID. • Đảm bảo file CSV không bị lỗi định dạng khi ghi dồn dập. • **Deliverable:** File CSV dữ liệu an toàn, không lỗi dòng. |
| Siêu (Leader) | Reviewer & Test Core | Reviewer | ConcurrencyAuditTest • Kiểm toán Thread-Safety toàn bộ mã nguồn Tuần 7 | • Review thread-safety: kiểm tra 100% this., cấm dùng static state lưu tạm dữ liệu, kiểm tra khối finally giải phóng khóa. • Viết kịch bản kiểm thử tích hợp cho 3 cơ chế. • **Deliverable:** Báo cáo Audit đạt chuẩn APPROVE. |

III. NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC KHI VIẾT CODE (BÀN TAY SẮT)

1. Chuẩn Package & Tên Lớp: Package duy nhất là org.stadium.* (org.stadium.view, org.stadium.controller, org.stadium.repository, org.stadium.model). Tuyệt đối cấm dùng com.group6.stadium.

2. Quy tắc 100% Tiền tố this.: Bắt buộc 100% các truy cập thuộc tính instance (fields) và phương thức nội bộ trong class phải có tiền tố this. (ví dụ: this.scanner, this.displayGuestMenu()). Không chấp nhận gọi trực tiếp.

3. Tuyệt đối KHÔNG DÙNG static (Ngoại trừ hàm main): Cấm khai báo static class, static field lưu cache/state hay static method helper. Mọi phương thức và trường dữ liệu bắt buộc là thể hiện đối tượng (instance). Ngoại lệ duy nhất: public static void main(String[] args).

4. Kiến trúc MVC Thuần Khiết: Tầng View chỉ nhận input từ bàn phím và in kết quả ra màn hình. Tuyệt đối không gọi trực tiếp Repository và không tự đọc/ghi file CSV.

5. Class Diagram là Chân Lý: Chỉ được code các phương thức có trong sơ đồ mermaid-class-diagram.docx.

6. Giải phóng Khóa Tuyệt Đối (Lock Release Safety): Mọi thao tác chiếm giữ khóa (FileLock / Mutex) bắt buộc phải nằm trong khối try - finally để đảm bảo luôn được giải phóng kể cả khi có ngoại lệ.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHÉO (AUDIT REPORT TỪ SKILL LAB211-COMPREHENSIVE-REVIEWER) • 1. Class Diagram & Syntax Audit: Phương thức acquireFileLock, releaseFileLock, updateWithOptimisticLock khớp 100% sơ đồ lớp. • 2. MVC & Rules Compliance: Logic đồng bộ hóa đặt đúng tại Repository và Controller, không rò rỉ sang Model hay View. • 3. Data/CSV Sync: Trường version trong Seat và seats.csv được sử dụng chuẩn xác cho Optimistic Lock. • 4. Cross-layer Sync: Kết nối hoàn hảo giữa BookingController và SeatRepository qua Enum SynchronizationMechanism. 👉 PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG: 🟢 [APPROVE - ĐẠT CHUẨN XUẤT SẮC 100%]