BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TUẦN 8

CÔNG CỤ MÔ PHỎNG TẢI CAO & ĐO LƯỜNG HIỆU NĂNG (100 - 500 THREADS)
Đề tài: Hệ Thống Mô Phỏng Đặt Vé Sân Vận Động (Stadium Ticket Booking Simulation)

THÔNG TIN DỰ ÁN & CĂN CỨ THIẾT KẾ • Nhóm thực hiện: Nhóm 6 (OOP with Java - Semester 3, FPT University) • Leader & Reviewer: Siêu (Trận đấu & Kiến trúc Core) • Các thành viên: Kiệt (Account), Nam (Sân & Ghế), Huy (Vé & Giao dịch), Văn (Simulation & Concurrency), Siêu (Match & Core) • Căn cứ pháp lý: Đề tài gốc (LAB211_TicketBooking_De_Tai.docx.pdf), Sơ đồ lớp chuẩn (mermaid-class-diagram.docx), Data CSV (data/) • Trọng tâm tuần: Xây dựng SimulatorController + SimulatorView để đo Throughput và Double Booking Rate

I. MỤC TIÊU VÀ DELIVERABLE TUẦN 8

• Mục tiêu kỹ thuật: Hiện thực SimulatorController kết hợp CountDownLatch và ExecutorService (Thread pool) để mô phỏng tải Flash Sale 100 – 500 threads. Hiện thực SimulatorView in bảng ASCII đối chiếu hiệu năng 4 cơ chế. Lưu kết quả vào simulation_results.csv qua SimulationResultRepository.

• Deliverable Tuần 8: Demo hoàn chỉnh công cụ Simulator chạy 500 threads. Bảng kết quả so sánh đúng định dạng hiển thị trên màn hình console.

II. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN

| Thành viên | Domain | Tầng | Class & Phương thức phân công | Chi tiết nhiệm vụ & Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Văn (Chủ trì) | Simulation Engine | Controller | SimulatorController • threadCount: int • totalRequests: int • runConcurrencyTest(mech, threads, reqs) • executeConcurrentTasks(latch, pool) • calculateThroughput(success, durationMs) • calculateDoubleBookingRate(db, success) SimulationResultRepository • findByMechanism(mech) • getLatestResult() | • Xây dựng Engine mô phỏng tải cao sử dụng ExecutorService (ThreadPool) và CountDownLatch(1) để kích nổ đồng thời 100 - 500 threads. • Tính toán Throughput (vé/s) và Tỉ lệ trùng vé (%). • Lưu kết quả vào simulation_results.csv qua SimulationResultRepository. • **Deliverable:** Engine chạy tải 100 – 500 threads ổn định, không crash JVM. |
| Siêu (Leader) | Báo cáo & Admin UI | View / Controller | SimulatorView • displaySimulationTable(results): void AdminView** & **AdminController • AdminView.displayBenchmarkMenu(): void • AdminController.runConcurrencyBenchmark(...) • AdminController.viewBenchmarkReports() | • Thiết kế SimulatorView in bảng so sánh ASCII trực quan các cột: Cơ chế, Số thread, Tổng req, Thành công, Thất bại, Trùng vé, Throughput, Tỉ lệ trùng, Thời gian chạy ms. • Tích hợp menu chạy benchmark trực tiếp từ AdminView. • **Deliverable:** Bảng so sánh 4 cơ chế hiển thị chuẩn mực. |
| Huy | Dữ liệu Thử nghiệm | Utility / Repo | BenchmarkDataSeeder • Tiện ích reset & nạp dữ liệu mẫu ghế/vé | • Viết module khôi phục trạng thái ghế trong seats.csv và tickets.csv về AVAILABLE trước mỗi lần chạy test một cơ chế mới (đảm bảo tính công bằng và chính xác của phép đo benchmark). • Thu thập log các ca double booking ở NO_LOCK. • **Deliverable:** Dữ liệu thử nghiệm luôn sạch và tái lập được 100%. |
| Nam | Tối ưu I/O & FileLock | Repository | SeatRepository • Tối ưu hóa I/O đĩa dưới tải cao 500 threads | • Tinh chỉnh hiệu năng đọc/ghi file CSV khi chịu tải 100 - 500 threads dưới cơ chế FILE_LOCK. • Đo lường và ghi nhận độ trễ thắt cổ chai I/O đĩa khi có nhiều luồng tranh chấp FileLock. • **Deliverable:** Báo cáo phân tích hiệu năng cơ chế FILE_LOCK. |
| Kiệt | Đối soát & Xác thực | Testing / Audit | SimulationAuditValidator • Đối soát số liệu thực tế | • Chạy thử nghiệm độc lập ở 3 mốc: 100 threads, 200 threads, 500 threads. • Đối chiếu số liệu trong SimulationResult với dữ liệu thực tế ghi xuống tickets.csv và transactions.csv (xác nhận không có vé ảo). • **Deliverable:** Báo cáo xác thực số liệu mô phỏng. |

III. NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC KHI VIẾT CODE (BÀN TAY SẮT)

1. Chuẩn Package & Tên Lớp: Package duy nhất là org.stadium.* (org.stadium.view, org.stadium.controller, org.stadium.repository, org.stadium.model). Tuyệt đối cấm dùng com.group6.stadium.

2. Quy tắc 100% Tiền tố this.: Bắt buộc 100% các truy cập thuộc tính instance (fields) và phương thức nội bộ trong class phải có tiền tố this. (ví dụ: this.scanner, this.displayGuestMenu()). Không chấp nhận gọi trực tiếp.

3. Tuyệt đối KHÔNG DÙNG static (Ngoại trừ hàm main): Cấm khai báo static class, static field lưu cache/state hay static method helper. Mọi phương thức và trường dữ liệu bắt buộc là thể hiện đối tượng (instance). Ngoại lệ duy nhất: public static void main(String[] args).

4. Kiến trúc MVC Thuần Khiết: Tầng View chỉ nhận input từ bàn phím và in kết quả ra màn hình. Tuyệt đối không gọi trực tiếp Repository và không tự đọc/ghi file CSV.

5. Class Diagram là Chân Lý: Chỉ được code các phương thức có trong sơ đồ mermaid-class-diagram.docx.

6. Quản lý Vòng Đời Luồng (Thread Pool Lifecycle): Khi sử dụng ExecutorService, bắt buộc phải gọi shutdown() và awaitTermination() trong khối finally để tránh rò rỉ tài nguyên luồng.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHÉO (AUDIT REPORT TỪ SKILL LAB211-COMPREHENSIVE-REVIEWER) • 1. Class Diagram & Syntax Audit: Toàn bộ thuộc tính và hàm của SimulatorController, SimulatorView, SimulationResultRepository khớp 100% Class Diagram. • 2. MVC & Rules Compliance: Kiến trúc đa luồng đóng gói gọn gàng trong Controller và Repository, View thuần túy in bảng kết quả ASCII. • 3. Data/CSV Sync: Khớp 10 cột dữ liệu với data/simulation_results.csv. • 4. Cross-layer Sync: Đấu nối trực tiếp vào AdminController.runConcurrencyBenchmark và AdminView.displayBenchmarkMenu. 👉 PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG: 🟢 [APPROVE - ĐẠT CHUẨN XUẤT SẮC 100%]