# PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TUẦN 4 (T4) — REPOSITORY LAYER

## Mục tiêu Tuần 4:

Hoàn thiện toàn bộ các Repository (kế thừa CsvRepository<T>).

Thực hiện được các thao tác CRUD (Thêm, Đọc, Sửa, Xóa).

Sử dụng hàm generic findByCondition(Predicate<T>) để phục vụ tìm kiếm.

Yêu cầu nghiệm thu (DoD): Tuân thủ 100% cấu trúc MVC và sơ đồ Class Diagram. Tốc độ loadFromFile <= 500ms.

## 1. Bảng Tổng Hợp Phân Công Nhiệm Vụ Tuần 4 (Đã Fix Lỗi MVC)

| Thành viên | Trách nhiệm chính | Các Repository phụ trách | Các phương thức hợp lệ (Đúng Diagram) | File CSV Mục Tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KIỆT (Nhóm Account) | Quản lý Tài khoản người dùng | • FanRepository • OrganizerRepository • AdminRepository | • findByUsername(String username) • findPendingOrganizers() | fans.csv organizers.csv admins.csv |
| NAM (Nhóm Sân & Ghế) | Quản lý Sân, Khán đài, Ghế ngồi | • StadiumRepository • SectionRepository • SeatRepository | • findByStadiumId(String stadiumId) • findBySectionId(String sectionId) • findAvailableBySection(String sectionId) • findByMatchAndSection(String, String) • findBySeatAndMatch(String, String) | stadiums.csv sections.csv seats.csv (10k+ dòng) |
| HUY (Nhóm Vé & GD) | Quản lý Vé, Định giá và Thanh toán | • TicketPricingRepository • TransactionRepository • TicketRepository | • findByFanId(String fanId) • findByStatus(TransactionStatus status) | ticket_pricings.csv transactions.csv tickets.csv |
| SIÊU (Trận đấu) | Quản lý Trận đấu & Review PR chéo | • MatchRepository | • findByStadiumId(String stadiumId) • findByStatus(MatchStatus status) • findUpcomingMatches() | matches.csv |
| VĂN (Simulation) | Lưu trữ KQ mô phỏng & Đo hiệu năng | • SimulationResultRepository | • findByMechanism(SynchronizationMechanism) • getLatestResult() | simulation_results.csv |

## 2. Các Lưu Ý Kỹ Thuật Bắt Buộc (MVC Compliance)

1. Tuyệt đối cấm logic tính toán ở Repo: Các hàm như calculateTotalRevenue hay lọc findAccounts(AccountSearchCriteria) KHÔNG ĐƯỢC PHÉP nằm ở Repository. Logic này thuộc về Controller.

2. Kế thừa CsvRepository: Chỉ việc truyền filePath vào super() và triển khai createEntity() + getHeader(). Tuyệt đối không tự mở BufferedReader thủ công.

3. Tên Package: Đảm bảo tất cả file nằm ở org.stadium.repository.

4. Quy tắc lệch tên: Class Model là SeatSection thì tên Repo là SectionRepository. Model là BookingTransaction thì Repo là TransactionRepository.