BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TUẦN 6

VIEW LAYER & KẾT NỐI LUỒNG MVC HOÀN CHỈNH (CONSOLE UI)
Đề tài: Hệ Thống Mô Phỏng Đặt Vé Sân Vận Động (Stadium Ticket Booking Simulation)

THÔNG TIN DỰ ÁN & CĂN CỨ THIẾT KẾ • Nhóm thực hiện: Nhóm 6 (OOP with Java - Semester 3, FPT University) • Leader & Reviewer: Siêu (Trận đấu & Kiến trúc Core) • Các thành viên: Kiệt (Account), Nam (Sân & Ghế), Huy (Vé & Giao dịch), Văn (Simulation & Concurrency), Siêu (Match & Core) • Căn cứ pháp lý: Đề tài gốc (LAB211_TicketBooking_De_Tai.docx.pdf), Sơ đồ lớp chuẩn (mermaid-class-diagram.docx), Data CSV (data/) • Trọng tâm tuần: Xây dựng giao diện dòng lệnh console và đấu nối luồng đặt vé đơn luồng từ UI

I. MỤC TIÊU VÀ DELIVERABLE TUẦN 6

• Mục tiêu kỹ thuật: Hiện thực toàn bộ các lớp thuộc tầng hiển thị (Console UI): MainView, AuthView, MatchView, SeatMapView, BookingView, OrganizerView, AdminView. Kết nối dây luồng View ↔ Controller ↔ Repository ↔ Model.

• Deliverable Tuần 6: Chạy demo hoàn chỉnh luồng đặt vé đơn luồng từ console UI (Đăng nhập -> Xem trận đấu -> Xem sơ đồ ghế ASCII -> Đặt vé -> In thông tin vé và lịch sử giao dịch).

II. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN

| Thành viên | Domain | Tầng | Class & Phương thức phân công | Chi tiết nhiệm vụ & Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siêu (Leader) | Match & Core | View / Core | MainView • start(): void • displayGuestMenu(): void • displayFanMenu(): void • displayOrganizerMenu(): void • displayAdminMenu(): void MatchView • displayMatches(matches) • displayMatchDetails(match) • promptSearchKeyword(): String • promptFilterCriteria(): MatchFilter | • Thiết kế khung menu điều hướng trung tâm phân quyền theo vai trò (GUEST, FAN, ORG, ADMIN). • Hiện thực giao diện xem, tìm kiếm và lọc trận đấu bóng đá. • Kết nối MVC cho luồng xem trận. • **Deliverable:** Menu chính và luồng xem trận đấu hoạt động mượt mà. |
| Kiệt | Account / Auth | View | AuthView • displayLoginForm(): void • displayFanRegisterForm(): void • displayOrganizerRegisterForm(): void • displayProfile(account): void • displayChangePasswordForm(): void | • Xây dựng các form nhập liệu: đăng nhập, đăng ký Fan, đăng ký Ban tổ chức, xem hồ sơ, đổi mật khẩu. • Kết nối trực tiếp với AuthController. • Xử lý kiểm tra dữ liệu đầu vào (validation). • **Deliverable:** Luồng xác thực tài khoản chạy hoàn chỉnh trên console. |
| Nam | Sân & Ghế | View | SeatMapView • displaySeatMap(asciiMap): void • displayAvailableSeats(seats): void StadiumView • displayStadiumList(stadiums) • displaySectionList(stadiumId, sections) • displaySectionDetails(sec, count) | • Hiển thị sơ đồ ghế ASCII map trực quan từ StadiumController.buildSeatMap. • Hiển thị danh sách sân vận động và khán đài định dạng ngay ngắn. • Kết nối View với StadiumController. • **Deliverable:** Sơ đồ ghế hiển thị chuẩn ký hiệu [O], [X], [L]. |
| Huy | Vé & Giao dịch | View | BookingView • displayBookingForm(seats): void • showBookingResult(success, msg): void • displayBookingHistory(txns): void • displayCancelTicketForm(): void OrganizerView • displayPricingConfigForm(): void • displayGenerateTicketsForm(): void • displaySalesReport(salesData): void | • Xây dựng form đặt vé (nhập danh sách ghế tối đa 4 vé/lần). • Hiển thị kết quả thanh toán, lịch sử giao dịch và form hủy vé. • Xây dựng giao diện báo cáo doanh thu vé cho Organizer. • Kết nối với BookingController & TicketController. • **Deliverable:** Luồng đặt vé & xem lịch sử vé hoàn tất. |
| Văn | Test UI & Sim Prep | Test | EndToEndBookingTest • Test luồng console end-to-end • Chuẩn bị khung sườn UI cho module Simulator | • Viết kịch bản kiểm thử luồng console UI từ đầu đến cuối: Login -> Xem trận -> Xem ghế -> Đặt vé -> Kiểm tra file CSV. • Hỗ trợ bắt lỗi người dùng nhập sai. • **Deliverable:** Bộ test case end-to-end pass 100%. |

III. NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC KHI VIẾT CODE (BÀN TAY SẮT)

1. Chuẩn Package & Tên Lớp: Package duy nhất là org.stadium.* (org.stadium.view, org.stadium.controller, org.stadium.repository, org.stadium.model). Tuyệt đối cấm dùng com.group6.stadium.

2. Quy tắc 100% Tiền tố this.: Bắt buộc 100% các truy cập thuộc tính instance (fields) và phương thức nội bộ trong class phải có tiền tố this. (ví dụ: this.scanner, this.displayGuestMenu()). Không chấp nhận gọi trực tiếp.

3. Tuyệt đối KHÔNG DÙNG static (Ngoại trừ hàm main): Cấm khai báo static class, static field lưu cache/state hay static method helper. Mọi phương thức và trường dữ liệu bắt buộc là thể hiện đối tượng (instance). Ngoại lệ duy nhất: public static void main(String[] args).

4. Kiến trúc MVC Thuần Khiết: Tầng View chỉ nhận input từ bàn phím và in kết quả ra màn hình. Tuyệt đối không gọi trực tiếp Repository và không tự đọc/ghi file CSV.

5. Class Diagram là Chân Lý: Chỉ được code các phương thức có trong sơ đồ mermaid-class-diagram.docx.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHÉO (AUDIT REPORT TỪ SKILL LAB211-COMPREHENSIVE-REVIEWER) • 1. Class Diagram & Syntax Audit: Khớp 100% các lớp View và phương thức trong sơ đồ mermaid-class-diagram.docx. • 2. MVC & Rules Compliance: View tách bạch hoàn toàn với Repository, tuyệt đối cấm static và bắt buộc 100% this.. • 3. Data/CSV Sync: Định dạng hiển thị khớp hoàn hảo với các trường dữ liệu CSV. • 4. Cross-layer Sync: Đấu nối trơn tru với các Controller đã xây dựng ở Tuần 5. 👉 PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG: 🟢 [APPROVE - ĐẠT CHUẨN XUẤT SẮC 100%]